Kalkulation

Zeitabschnitte:

* Konzeption/Planung: 20h
* Erste Schritte/Prototypentwicklung: 30h
* Main Part:
  + Design + Animation: 50h
  + Code: 50h
  + Dokumentation: 15h
* Softwaretest + Polishing: 25h
* Projektabschluss/Finalisierung: 10h

Individuelle Zeiten:

* PL: 67h (\* 115€)
* BE: 15h (\* 15€)
* CD: 65h (\* 95€)
* CE: 65h (\* 105€)
* **Insgesamt: 202h**

Kosten:

* Personalkosten: 20930€
* Ressourcen + Logistik: 5000€
* Profit: 4070€
* Abzgl. 5% Jubiläumsrabatt
* **Insgesamt: 28500€**